浙江水利水电学院

项目进度报告

（2025-2026学年 第1学期）

| 课 程 名 称： | 软件开发实践Ⅱ |
| --- | --- |
| 班 级： | 软工23-1、2、3、4、ZB |
| 学 号： | 2023b11013 |
| 姓 名： | 郑子龙 |
| 实验室（中心）名称： | 软件工程实验室 |
| 教学单位： | 计算机科学与技术学院 |

2025年12月 26日

指导教师：

同组学生姓名：组员的姓名

一、项目概述

1.1项目核心信息

项目概述： 本项目是一个完整的奶茶店点餐系统（木木奶茶），采用前后端分离架构，包含Spring Boot后端服务、Vue管理后台和微信小程序三个部分，实现了从扫码点餐、购物车管理、订单处理到后台管理的全流程功能。

迭代周期规划：本次项目分 4 个阶段推进，对应 4 次进度汇报，总周期 11 周（10月10日-12月24日），各阶段周期与核心目标如下：

| 阶段序号 | 对应进度汇报次数 | 周期（周） | 核心目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 阶段一 | 第一次进度汇报 | 第 1-2 周 | 项目计划与需求分析、数据库设计 |
| 阶段二 | 第二次进度汇报 | 第 3-5 周 | 后端开发（实体类、Mapper、Service） |
| 阶段三 | 第三次进度汇报 | 第 6-8 周 | 后端完善与Vue管理端开发 |
| 阶段四 | 第四次进度汇报 | 第 9-11 周 | 微信小程序开发与系统集成测试 |

1.2 角色分工：

| 成员姓名 | 学号 | 核心角色 | 主要职责 |
| --- | --- | --- | --- |
| 郑子龙 | [学号 1] | 项目经理/后端 | 项目管理、后端架构设计、Controller层、安全认证模块 |
| 林雅琼 | [学号 2] | 前端开发 | Vue管理后台、微信小程序页面开发 |
| 祝浩然 | [学号 3] | 数据库设计 | 数据库设计、Mapper层、实体类开发 |
| 杨仕强 | [学号 4] | 文档/测试 | 文档撰写、PPT编写、测试工作 |

协作工具：GIT仓库 https://gitee.com/TheWestWings/e-commerce.git

二、进度汇报详情

2.1 第一次进度汇报（阶段一：项目计划与分析，第 1-2 周）

2.1.1 整体进度量化

| 核心任务 | 计划完成率 | 实际完成率 | 未完成原因（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求分析文档撰写 | 100% | 100% | 无 |
| 协作环境搭建（GIT / 接口文档） | 100% | 100% | 无 |
| 数据库设计 | 100% | 100% | 无 |
| Spring Boot项目初始化 | 100% | 100% | 无 |

2.1.2 成员个人进展

| 成员 | 已完成任务 | 阶段输出物 | 进行中任务（如有） | 遇到的问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑子龙（项目经理） | 1. 组织需求讨论会议 2. 创建Git仓库 3. 初始化Spring Boot项目 4. 添加application配置文件 | 1. 项目初始框架 2. 团队协作规范 | 无 | 团队成员技术栈差异 | 组织技术分享会 |
| 林雅琼（前端开发） | 1. 参与需求分析 2. 学习Vue和小程序开发 | 1. 前端技术选型文档 | 无 | 无 | 无 |
| 祝浩然（数据库设计） | 1. 设计数据库表结构 2. 创建MySQL数据库mumu_mike | 1. 数据库设计文档 2. ER图 | 无 | 表关系设计复杂 | 多次讨论优化设计 |
| 杨仕强（文档/测试） | 1. 撰写需求分析文档 2. 制定项目计划 | 1. 需求分析文档 2. 项目计划书 | 无 | 无 | 无 |

2.1.3 阶段总结与下一阶段计划

阶段亮点：团队快速完成项目初始化，Git协作规范建立完善

待改进点： 需求细节需要进一步明确

下一阶段计划：开始后端核心开发，完成实体类、Mapper层、Service层

2.2 第二次进度汇报（阶段二：后端核心开发，第 3-5 周）

2.2.1 整体进度量化

| 核心任务 | 计划完成率 | 实际完成率 | 未完成原因（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 实体类开发 | 100% | 100% | 无 |
| Mapper层开发 | 100% | 100% | 无 |
| Service层开发 | 100% | 100% | 无 |
| 安全认证模块 | 100% | 100% | 无 |

2.2.2 成员个人进展

| 成员 | 已完成任务 | 阶段输出物 | 进行中任务（如有） | 遇到的问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑子龙（项目经理） | 1. 实现JWT认证过滤器 2. 配置SecurityConfig 3. 实现RoleAccess切面 4. 创建Role注解 5. 添加JwtUtil、ExcelUtil、FileStorageUtil工具类 | 1. 安全认证模块 2. 工具类库 | 无 | JWT令牌刷新机制 | 设置合理的token过期时间 |
| 林雅琼（前端开发） | 1. 学习后端接口文档 2. 准备前端开发环境 | 1. 接口对接文档 | 无 | 无 | 无 |
| 祝浩然（数据库设计） | 1. 创建User、Product、Order、OrderProduct实体 2. 创建ProductType、Message、Information实体 3. 创建VO视图对象 4. 创建UserMapper、ProductMapper、OrderMapper 5. 创建其他Mapper | 1. 完整实体类 2. Mapper接口和XML | 无 | MyBatis映射配置 | 查阅文档，配置驼峰命名转换 |
| 杨仕强（文档/测试） | 1. 实现UserServiceImpl、ProductServiceImpl 2. 实现OrderServiceImpl 3. 实现其他Service实现类 | 1. Service层完整实现 | 无 | 业务逻辑复杂 | 与项目经理讨论确认逻辑 |

2.2.3 阶段总结与下一阶段计划

阶段亮点：完成后端核心层开发，代码质量良好，安全认证机制完善

待改进点：部分Service方法需要优化

下一阶段计划：开发Controller层，开始Vue管理端开发

2.3 第三次进度汇报（阶段三：Controller层与Vue管理端开发，第 6-8 周）

2.3.1 整体进度量化

| 核心任务 | 计划完成率 | 实际完成率 | 未完成原因（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| Controller层开发 | 100% | 100% | 无 |
| Vue项目初始化 | 100% | 100% | 无 |
| 管理后台页面开发 | 100% | 100% | 无 |
| API接口调试 | 100% | 100% | 无 |

2.3.2 成员个人进展

| 成员 | 已完成任务 | 阶段输出物 | 进行中任务（如有） | 遇到的问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑子龙（项目经理） | 1. 创建UserController 2. 创建ProductController、OrderController 3. 创建ProductTypeController、MessageController 4. 创建InformationController 5. 实现WxLoginController、WxPayController 6. 添加TableQRCodeController | 1. 完整的RESTful API | 无 | 微信支付接口配置 | 预留接口，后续完善 |
| 林雅琼（前端开发） | 1. 初始化Vue管理端项目 2. 配置Vue路由和状态管理 3. 开发登录和注册页面 4. 开发管理页框架 5. 开发商品管理、订单管理、用户管理页 6. 开发系列管理、资讯管理、历史订单页 7. 开发桌码生成页、购物页 | 1. Vue管理后台完整功能 | 无 | 前后端接口联调 | 统一接口规范，增加日志调试 |
| 祝浩然（数据库设计） | 1. 优化数据库索引 2. 编写SQL优化建议 | 1. 数据库优化文档 | 无 | 查询性能问题 | 添加索引优化 |
| 杨仕强（文档/测试） | 1. 创建API请求工具类 2. 创建User、Product、Order等API模块 3. 添加购物车store | 1. 前端API模块 2. 状态管理 | 无 | 无 | 无 |

2.3.3 阶段总结与下一阶段计划

阶段亮点：后端API开发完成，Vue管理后台功能完善，8个管理模块全部完成

待改进点：部分页面UI需要优化

下一阶段计划：开发微信小程序，进行系统集成测试

2.4 第四次进度汇报（阶段四： ，第  周）

2.4.1 整体进度量化

| 核心任务 | 计划完成率 | 实际完成率 | 未完成原因（如有） |
| --- | --- | --- | --- |
| 微信小程序开发 | 100% | 100% | 无 |
| 系统集成测试 | 100% | 100% | 无 |
| Bug修复 | 100% | 100% | 无 |
| 项目文档完善 | 100% | 100% | 无 |

2.4.2 成员个人进展

| 成员 | 已完成任务 | 阶段输出物 | 进行中任务（如有） | 遇到的问题 | 解决措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 郑子龙（项目经理） | 1. 技术支持与代码审查 2. 系统集成测试 3. 发布v1.0.0版本 | 1. v1.0.0发布版本 | 无 | 无 | 无 |
| 林雅琼（前端开发） | 1. 初始化微信小程序项目 2. 创建小程序工具类和购物车工具类 3. 开发小程序首页、登录页、菜单页 4. 开发购物车页、订单列表页、订单详情页 5. 开发订单成功页、评价页面、用户中心页 | 1. 完整的微信小程序 | 无 | 小程序登录流程 | 参考微信官方文档实现 |
| 祝浩然（数据库设计） | 1. 数据库性能测试 2. 数据备份方案 | 1. 性能测试报告 | 无 | 无 | 无 |
| 杨仕强（文档/测试） | 1. 系统测试 2. 撰写项目报告 3. 制作答辩PPT | 1. 测试报告 2. 项目报告 3. PPT | 无 | 无 | 无 |

2.4.3 阶段总结与下一阶段计划

阶段亮点：微信小程序9个页面全部完成，系统功能完整，成功发布v1.0.0版本

待改进点：微信支付功能待完善

下一阶段计划：项目答辩准备

三、整体进度总结与量化分析

3.1 总进度对比（计划 vs 实际）

| 核心阶段 | 计划完成时间 | 实际完成时间 | 进度偏差 | 偏差原因 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目计划与分析 | 第2周末 | 10月24日 | 按时 | 无 |
| 后端核心开发（实体/Mapper/Service） | 第5周末 | 11月14日 | 按时 | 无 |
| Controller层与Vue管理端 | 第8周末 | 12月5日 | 按时 | 无 |
| 微信小程序与集成测试 | 第11周末 | 12月24日 | 按时 | 无 |

3.2 关键指标达成情况

| 指标名称 | 目标值 | 实际值 | 达成情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 需求完成率 | 100% | 100% | 达标 |
| 代码合并率 | 100% | 100% | 达标 |
| 测试通过率 | ≥95% | 98% | 达标 |
| Bug修复率（高危/中危） | 100% | 100% | 达标 |
| 文档完整性 | 100% | 100% | 达标 |
| 团队协作满意度 | ≥90分 | 95分 | 达标 |

四、问题汇总及提交内容

4.1 各阶段风险汇总

| 风险编号 | 风险描述 | 发生阶段 | 风险等级 | 应对措施 | 解决状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | 团队成员技术栈差异 | 阶段一 | 中 | 组织技术分享会，统一开发规范 | 已解决 |
| R2 | JWT认证机制设计 | 阶段二 | 中 | 参考Spring Security最佳实践 | 已解决 |
| R3 | 前后端接口联调进度不一致 | 阶段三 | 中 | 制定联调时间表，每日同步进展 | 已解决 |
| R4 | 数据库查询效率低 | 阶段三 | 低 | 添加数据库索引，优化SQL语句 | 已解决 |
| R5 | 小程序登录流程复杂 | 阶段四 | 中 | 参考微信官方文档，简化登录流程 | 已解决 |

4.2 未解决问题及后续计划

| 问题编号 | 问题描述 | 影响范围 | 计划解决时间 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 微信支付功能待完善 | 非核心功能 | 后续迭代 | 郑子龙 |
| P2 | 部分UI细节待优化 | 用户体验 | 后续迭代 | 林雅琼 |

4.3 交付清单

| 名称 | 类型 | 负责人 | 计划交付时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目源代码（前端+后端） | 代码 | 郑子龙/林雅琼 | 12月24日 | 已提交Git仓库 |
| 答辩PPT | 演示材料 | 杨仕强 | 12月26日 |  |
| 进度报告 | 文档 | 杨仕强 | 12月26日 | 本文档 |
| 项目报告 | 文档 | 杨仕强 | 12月26日 |  |